- Vorab zur Kenntnisnahme vor Veröffentlichung - 

Bericht des Akteneinsichtsausschusses vom 25.10.2010

Vorbemerkung

Dem vorliegenden Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses liegen die schriftlich übermittelten Erkenntnisse der Mitglieder des Ausschusses zugrunde. Sie wurden nach deren Akteneinsichtnahme und nach den Beratungen im Ausschuss zusammengefasst.

Die Arbeit des Ausschusses orientierte sich an dem von Oberbürgermeister Horst Schneider am 23. März 2009 im Haupt-, Finanz- und Ausschuss für Beteiligungen gegebenen und schriftlich vorliegenden Bericht zu der Baumfällaktion auf dem Wilhelmsplatz am 11. März 2009. Dieser Bericht ist als Anlage beigefügt.

- Arbeitsauftrag

Stv. Beschluss DS I (A) 435 vom 7. Mai 2009
Die CDU-Fraktion beantragt die Bildung eines Akteneinsichtsausschusses für die Stadtverordnetenversammlung gemäß § 50 (2) Satz 2 - letzter Halbsatz - HGO zur Aufklärung der Umsetzung des Stadtverordnetenbeschlusses vom 04.12.2008 zur DS I (A) 372 bezüglich „Wilhelmsplatz pp.“.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einstimmig: 

Mit dieser Aufgabe soll der Haupt-, Finanz- und Ausschuss für Beteiligungen betraut werden.

- Eingesehene Akten 
Grundlage der Akteneinsicht sind die folgenden Akten des Amtes für Stadtplanung und Baumanagement sowie des ESO Eigenbetrieb und der ESO GmbH:

Beschlüsse Wilhelmsplatz
Neugestaltung Wilhelmsplatz– ÖPP-Ausschreibung
Neugestaltung Wilhelmsplatz - Leistungsbeschreibung 
Neugestaltung Wilhelmsplatz – 1. BA – Bauakte 00 – 10
Umbau Wilhelmsplatz VOL 01 – 2009
Neugestaltung Wilhelmsplatz Konzeptplanungen bis 07/08 – 1
Neugestaltung Wilhelmsplatz – Konzeptplanungen bis 07/08 – 2
Umgestaltung Wilhelmsplatz EVO
Bericht „Kostenberechnungen mit Erläuterungen“ der Fa. Pöyry GKW GmbH
Baumfällungen auf dem Wilhelmsplatz – Zusammenstellung der Akten der ESO GmbH/des ESO Eigenbetriebes für den Akteneinsichtsausschuss bezüglich „Wilhelmsplatz pp“.
Neugestaltung Wilhelmsplatz - Presse
Wilhelmsplatz, Umgestaltung des Platzes – Unterlagen zur RPA-Vorprüfung                                                                 (Kocks Ingenieure)

- Akteneinsichtsausschuss

Es fanden 14 Ausschusssitzungen des HFB in seiner Eigenschaft als Akteneinsichtsausschuss statt. Der Ausschuss tagte am 22.06.2009, 24.08.2009, 21.09.2009, 28.09.2009, 26.10.2009 und 02.11.2009 sowie am 25.01.2010, 01.02.2010, 26.04.2010, 03.05.2010, 21.06.2010, 13.09.2010, 20.9.2010 und 25.10.2010 statt. 
Die auf der Tagesordnung des Haupt-, Finanz- und Ausschusses für Beteiligungen am 29.06.2009 vorgesehene Sitzung des Akteneinsichtsausschusses wurde nicht eröffnet.

Der vorliegende Abschlussbericht wurde in der abschließenden Sitzung am 25.10.2010 beschlossen. Der Ausschussvorsitzende wurde beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung entsprechend zu berichten.

- Sachverhalt

| Chronologie nach Bericht des OB | Erkenntnisse aus den eingesehenen Akten | Beteiligte |
| --- | --- | --- |
| Anfang 2008 | Erarbeitung des Entwurfs für die Umgestaltung des Wilhelmsplatzes 9.11.06 OB Schneider erteilt den Auftrag an Amt 60: „Rahmenbedingungen und Planungsgrundlagen schaffen für eine Umnutzung/Gestaltung des W-Platzes, wobei im südlichen Teil 100 Parkplätze vorgehalten werden, der Rest der Fläche jedoch autofrei gemacht wird.“ 26.3.2007 Vermerk Amt 60 über Gespräch Punkt 1: Ingenieurbüro stellt Platzkonzept vor. Inhalt: 1/3-Lösung, insgesamt 96 Stellplätze + 3 Behindertenparkplätze 6.7.2007, 19.34 Uhr Mail-Antwort von AL 60 an OB Schneider „Das Planungskonzept ist von uns an den Architekten (...) beauftragt, er hat seine Leistung fast vollständig erbracht. Nach endgültiger Abklärung dieses Konzeptes mit Q-Park und Absegnung durch die StVV sollen die Detailplanungen von Q-Park weiter betrieben werden. Da Q-Park gute Erfahrungen mit Hr. (...) in Darmstadt gemacht hat, werden diese, sofern es zu einer Einigung mit der Stadt kommt, vermutlich Hr. (...) beauftragen. Gruß (...)“. 13.12.2007 In einer Planzeichnung mit der Bezeichnung „Wilhelmsplatz Straßenbau“ und dem Vermerk „Plan erstellt: 13.12.2007 / (...)“ sind die später gefällten Bäume Nr. 2 bis 7 enthalten, lediglich ein großer Baum in der Mitte der südl. Parkfläche ist durch Streichung als „zur Fällung“ gekennzeichnet, ferner findet sich auf dem Plan der Hinweis „+14 neue Bäume“. 27.3.2008 Unter Blatt 417 findet sich eine Planzeichnung Titel: „Plan Bereich 60.2 Verkehrsplanung/Stadtgestaltung“. Datum: 27.3.2008 (Plan erstellt), Gezeichnet: (...), Amt 60.2 (...). Inhalt: Bäume Nr. 2 bis 7 enthalten | OB / Amt 60 Amt 60 Amt 60 / OB Amt 60 Amt 60 |
| Sommer 2008 | Information der Öffentlichkeit durch Marktzeitung und Stand auf dem Wilhelmsplatz an 4 Wochenenden, Informationsveranstaltungen Planungsstand lt. projiziertem Lageplan: Gefällt werden müssen: Ein Götterbaum und 2 Kastanien (Standort Dauerparkplatz) Vorgesehener Ausgleich: 14 neue Bäume sollen gepflanzt werden. Aus den Akten geht nicht hervor, welche Planzeichnungen verwendet oder projiziert wurden. Entsprechende Pläne oder Planzeichnungen sind in den Akten nicht vorhanden, auch keine Aufzeichnungen darüber, wer die Veranstaltung verantwortlich vorbereitet, fachlich betreut, etc. hat. 26.9.2008 In Blatt 454 finden sich unter der Bezeichnung „Stichworte für Pressekonferenz 26.9.2008“ u. a. folgende Aussagen: „1. BA e) Der vorhandene Baumstreifen fügt sich in die neue Gestaltung ein und bleibt im Bestand erhalten.“ 10.10.08 Diese Ausführung findet sich auch wortgleich in Blatt 463 „Stichworte Kurzfassung für ÖA, Stand: 10.10.08“ | OB / Amt 60 |
| Dezember 2008 | Erstellung einer Informationsschrift für Bürger und Politik, die die Fällung der drei Bäume nicht ausdrücklich erwähnt 01.11.08 Blatt 485: „Dokumentation ÖA Wilhelmsplatz 1.20.-1.11.08“. Seite 23, Kapitel „Bäume + Baumstreifen“ enthält diesen Kommentar: „Eine Sorge vieler Standbesucher ist, dass Bäume aus den seitlichen Baumstreifen gefällt werden müssen. Dass dies nicht der Fall ist, dass dagegen 14 neue Bäume im Bereich des Dauerparkplatzes Fläche C gepflanzt werden, wird sehr erfreut aufgenommen.“ | Ämter 13 und 60 |
| 22.10.2008 | Magistratsbeschluss 418/08 | Mag. |
| 25.09.2008 und 27.11.2008 | Behandlung im Ausschuss Umwelt, Planen und Bauen | UPB |
| 24.11.2008 und 01.12.2008 | Behandlung im Ausschuss Haupt-, Finanzen und Beteiligungen | HFB |
| 04.12.2008 | Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung DS I (A) 372 mit Beauftragung eines ÖPP-Verfahrens, Auftrag zur Ausschreibung an den Magistrat | Stv.-Vers. |
| 17.10.2008 | Symposium – hier erfolgt keine Information, dass Bäume gefällt werden müssen. Blatt 471: Folien 1-5, von OB Schneider vorgestellt. Folie Nr. 5 zeigt die später gefällten Bäume Nr. 2 bis 7 als Bestand. |  |
| Gesamtes Jahr 2008 | Im Amt 60 waren drei maßgebliche Stellen unbesetzt und ein Ingenieur über 4 Monate krank. In den Akten befinden sich hierzu keine Angaben. |  |
| 2008 | Übernahme der Projektleitung durch die AL Amt 60 In den Akten befinden sich hierzu keine Belege. |  |
|  | Beauftragung von externen Ingenieurbüros In den Akten befinden sich hierzu keine Unterlagen. | AL 60 |
|  | Beauftragung eines externen („Leih-) Ingenieurs In den Akten befinden sich hierzu keine Unterlagen. | AL 60 |
|  | Erörterungen über die angespannte Personalsituation zwischen OB und AL 60 In den Akten befinden sich hierzu keine Belege. | AL 60 und OB |
|  | Vorbereitung des ÖPP-Verfahrens durch den externen Ingenieur mit Konkretisierung der Planung und Detaillierung der Platzaufteilung: EDV-mäßiger Abgleich der Plan-Geometrien auf das Grundstück mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort und Überprüfung der exakten Baumstandorte mit dem letzten Stand der Platzgeometrie In den Akten finden sich keine Belege, wer diese Aufgaben durchgeführt hat. | Externer Ingenieur? |
| 30.01.2009 | Verlagerung der Projektleitung von AL 60 auf neue Mitarbeiterin: Blatt 332: Mail (...) vom 30.01.2009 an Dez. I: „…neue Kollegin Fr. (...), die die Projektleitung Wilhelmsplatz nun von mir übernommen hat.“ | Amt 60 / OB |
| Mitte Januar 2009 | Anfrage des Externen Ingenieurs an die AL und Projektleiterin, ob aufgrund der Zeitvorgaben die zu fällenden Bäume noch vor der Sperrfrist (Beginn 15.03.) zu fällen seien Bestätigung der Projektleiterin und der AL 60, die von 3 zu fällenden Bäumen ausgeht; Auftrag an den Ingenieur, in Abstimmung mit dem Referat Stadtgrün das Nötigste zu veranlassen In den Akten befinden sich hierzu keine Belege. | Externer Ingenieur, Amt 60 |
| 04.02.2009 | Meldung der zu fällenden Bäume durch den Externen Ingenieur an die ESO – per Mail und Telefon: Anzahl, Standort etc. In den Akten finden sich hierzu keine Belege oder Nachweise. | Externer Ingenieur an ESO |
| 04.02.2009 | Fax eines Lageplans durch den ESO inkl. der Angaben zu den 7 markierten Bäumen zur Abstimmung an Amt 60 In den Akten finden sich hierzu keine Belege oder Nachweise. | Amt 60 und ESO |
|  | 07.02.2009 Blatt 139: Die Amtsleiterin 60 zeichnete am 7.2.2009 den Gestaltungsplan im Leistungsverzeichnis ab und gab diesen frei. In diesem Plan fehlten die Altbäume 2 bis 7. | AL 60 |
| 10.02.2009 | Schriftliches Angebot des ESO an 60 und Bitte um schriftliche Auftragsbestätigung 9.2.2009 Blatt 40: Angebot des ESO an Amt 60, Hr. (...): 7 x Rodung Bäume, 3.927 € brutto 16.2.2009 Blatt 41: Formelle Mitteilung über die Mittelfreigabe in Höhe von 4.000 € für die Fällung von 7 Bäumen; Betreff: „Baufeldfreimachung Wilhelmsplatz“ Unterzeichner: i.A. (...), 60.22 | ESO, Amt 60 |
|  | 26.02.2009 Blatt 363: Mail (...) an die Amtsleitung 60: „Durchsicht LV Stand 26.2.2009“ Das Leistungsverzeichnis lag zur Durchsicht und Abstimmung vor. | AL 60 |
| 02.03.09 | Auftragserteilung an die ESO durch eine Mitarbeiterin von Amt 60 im Auftrag des Externen Ingenieurs, dessen Vertragszeit zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen war. 19.02.2009 Blatt 43: Auftragserteilung Amt 60 an ESO Datum: 19.2.2009 abgezeichnet vom stellvertretenden Amtsleiter des Amtes für Stadtplanung und Baumanagement Auftrag: 7 Bäume fällen Auftragswert: 3.927 € inkl. MwSt. Unterschrift: (...) | Amt 60, Externer Ingenieur, ESO |
| 04.03.2009 | Eingang des Auftrags beim ESO 19.02.2009 In den Akten finden sich hierzu keine Belege. Nach Blatt 43 der Akten wurde der Auftrag am 19.02.2009 erteilt. |  |
| 11.03.2009 | Fällung der 7 Bäume | ESO |
| 12.03.2009 | Eintrag in die Baumfällliste | ESO |
| 23.03.2009 | Bericht OB Schneider im Haupt-, Finanz- und Beteiligungsausschuss |  |

Unter Gesamtbetrachtung aller Informationen stellt der Ausschuss fest:

Der Ausschuss schließt sich den vom Oberbürgermeister im Abschnitt ‚Konsequenzen‘ seines Berichts dargestellten Schlussfolgerungen an. Des Weiteren spricht der Ausschuss seine Überzeugung aus, dass die fatalen Folgen der untersuchten Handlungskette bei allen Beteiligten in den betroffenen städtischen Gremien, Ämtern und Gesellschaften dauerhaft ein deutlich geschärftes Problembewusstsein hervorgerufen haben und für die Zukunft solche Folgen systematisch ausgeschlossen werden.

Der Oberbürgermeister hat in seinem Bericht u. a. dargelegt: „Die beteiligten Ämter werden die genannte Schnittstellenvereinbarung und die Praxis einer intensiven Revision und Evaluation unterziehen. Hierbei soll durch eine genaue Festlegung der Verantwortlichkeiten und Aufgaben sichergestellt werden, dass auch bei einer Verkettung von außergewöhnlichen Umständen (Urlaubsvertretung, Personalknappheit, fehlendes Bewusstsein der Brisanz [...]) ein Ablauf wie oben beschrieben zukünftig nicht mehr vorkommen kann.“

Der Akteneinsichtsausschuss erwartet, dass der Oberbürgermeister dem Haupt-, Finanz- und Ausschuss für Beteiligungen in einer seiner nächsten Sitzungen über die Ergebnisse der Revision und Evaluation sowie die getroffenen Maßnahmen berichtet.

Offenbach am Main, den 25.10.2010

Ausschussvorsitzender